P R O J E C T P L A N 多媒体内容库建设项目计划书 —— AI 辅助下的影视、书籍、图片与音频内容采集与整理. 项目名称：多媒体内容库建设 文档类型：项目计划书 版本：V1.0 日期：2026 年 7 月 内部文档 版权与合规优先

目　录

一、项目摘要	1

二、项目背景与现状分析	2

2.1 项目背景	2

2.2 现状与问题分析	2

2.3 项目范围与边界	2

三、目标与预期成果	3

3.1 总体目标	3

3.2 分类目标	3

3.2.1 影视内容（1,000 部）	3

3.2.2 书籍内容（10,000 本）	3

3.2.3 图片内容（100,000 张）	4

3.2.4 音频内容（100,000 首）	4

3.3 预期成果	4

四、版权与合规保障（核心章节）	4

4.1 合法来源原则	5

4.2 明确禁止的行为	6

4.3 来源登记与可追溯机制	6

4.4 审核流程	7

五、技术方案	7

5.1 总体架构	7

5.2 AI 辅助的作用与边界	7

5.3 存储与检索	8

5.4 环境与工具	8

六、实施路线与里程碑	9

6.1 阶段性数量分配	9

七、资源需求与预算	10

7.1 人力资源	10

7.2 硬件与资金预算	10

八、风险分析与应对	10

九、预期收益与评估	11

9.1 预期收益	11

9.2 评估指标	11

9.3 结论	11

附录	12

附录 A  合法资源渠道示例（待填写）	12

附录 B  元数据字段规范	12

【提示】右键目录→“更新域”可刷新页码。

# 一、项目摘要

本项目计划建设一个多媒体内容库，通过 AI 辅助执行与人工审核相结合的方式，分阶段采集与整理四类数字资源：影视作品、电子书籍、图片素材、音频素材。项目的核心目标为：采集 1,000 部影视作品、 10,000 本书籍、 100,000 张图片、100,000 首音频，并在采集同时完成元数据标注、版权归属登记与检索体系构建。

项目采用 “AI 辅助下载 + 服务器本地沉淀” 的技术路线，并严格遵守版权与合规边界：所有采集内容仅限于合法授权渠道（公有领域、知识共享协议、授权平台、合法购买等），并在内容入库时同步记录来源、许可证与授权范围，以保障内容库的合法性与可追溯性。

项目预计用时 6 个月，分为准备、采集、整理、复盘与交付五个阶段。本计划书重点阐明项目背景、目标与范围、技术方案、实施路线、资源需求、版权与合规保障、风险分析及预期成果与评估方式。

表 1  项目核心指标概览

| 内容类别 | 目标数量 | 主要来源渠道 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影视作品 | 1,000 部 | 公共领域 / 授权平台 / 合法购买 | MP4 / MKV，附元数据 |
| 电子书籍 | 10,000 本 | 公有领域 / CC0 / 授权库 | EPUB / PDF，附元数据 |
| 图片素材 | 100,000 张 | CC0 / 授权图库 / 原创 | JPG / PNG / WEBP |
| 音频素材 | 100,000 首 | CC0 / 授权音库 / 原创 | MP3 / WAV / FLAC |

说明：“目标数量”为项目阶段性目标，实际可采集量以合法资源的实际可用规模为准，不为达成数量而突破版权与合规边界。

# 二、项目背景与现状分析

## 2.1 项目背景

随着 AI 模型训练、数字内容创作、教育课件开发与个人知识管理需求的增长，面向多媒体场景的本地内容库价值日益突出。一个结构化、可检索、可追溯来源的内容库，能够为后续的训练数据准备、课件制作、创作参考提供统一的资源底座。

使用 AI 辅助下载，是指借助 AI 工具完成资源发现、元数据补全、重复检测、重命名与分类等机械重复性工作，而非用于绕开平台的技术保护或访问授权限制。所有下载行为仅限于明确获得授权的内容，AI 的作用是提高采集与整理的效率，而不是改变授权与合法性的前提。

## 2.2 现状与问题分析

当前在多媒体内容收集与管理中普遍存在以下问题：一是内容分散，缺乏统一的命名与分类规范，难以检索复用；二是元数据缺失，很多文件缺少来源、许可、分类与描述信息，存储久了便无法识别；三是版权风险不可控，缺乏来源登记与审核机制时，存在侵权与合规风险。本项目重点解决后两类问题。

## 2.3 项目范围与边界

本项目仅限于合法获取的内容的采集、整理、标注与本地沉淀，用于个人 / 团队内部的学习、研究与创作参考。本项目不包括：绕开或破解任何平台的技术保护与访问控制；采集任何明确未获授权的受版权保护的内容；对外公开发布或商业分发任何采集内容。如未来需对外使用，必须另行取得对应授权。

# 三、目标与预期成果

## 3.1 总体目标

建成一个结构化、可检索、来源可追溯、版权清晰的本地多媒体内容库，覆盖影视、书籍、图片、音频四类资源，并配套完整的元数据与检索体系。

## 3.2 分类目标

### 3.2.1 影视内容（1,000 部）

覆盖电影、电视剧、综艺、体育赛事、演唱会等类型。优先采集已进入公有领域的作品、平台官方提供下载的内容、以及持有明确授权的内容。每部作品需附带标题、年代、类型、来源、许可证明等元数据。

### 3.2.2 书籍内容（10,000 本）

覆盖文学、科技、历史、哲学、艺术等领域，优先收集公有领域书籍、 CC0 / 开放许可书籍、以及授权电子书库提供的资源。统一 EPUB / PDF 格式，附带书名、作者、出版年代、分类、许可类型等元数据。

### 3.2.3 图片内容（100,000 张）

覆盖多种格式（JPG / PNG / WEBP）与多种尺寸，优先采集 CC0 图库、授权商用图库以及原创作品。每张图片附带描述、标签、尺寸、来源与许可信息。

### 3.2.4 音频内容（100,000 首）

覆盖音乐、音效、录音素材等类型，优先采集 CC0 音库、授权免版权音效库、以及原创录音。统一 MP3 / WAV / FLAC 格式，附带标题、时长、类型、来源与许可信息。

## 3.3 预期成果

交付物包括：结构化的本地内容库（按类型 / 分类 / 标签分层存储）、完整的元数据索引（每条记录均可追溯来源与许可）、检索工具或脚本、以及本项目说明文档与版权清单。

# 四、版权与合规保障（核心章节）

本章节为项目的前提性约束。版权与合规是区别“合法内容库”与“侵权行为”的关键，任何采集行为均必须在本章节框架之内进行。

## 4.1 合法来源原则

采集内容必须满足以下之一：

- 公有领域（Public Domain）：著作权财产权已过期或从未受保护，如古典文学、古典音乐、历史影像等。

- 知识共享或开放许可（如 CC0、CC BY、CC BY-SA、Apache、MIT、GPL 等），且严格遵守其条款（如署名、相同方式共享、是否允许商用等）。

- 平台明确授权提供下载的内容，如官方提供的开放课件、官方发布的宣传片、平台明确允许离线使用的资源等。

- 通过合法渠道购买并获得本地使用授权的内容，如正版电子书、正版音乐、正版影音制品。

- 本人 / 团队原创的作品。

## 4.2 明确禁止的行为

以下行为在本项目中被明确禁止：

- 采集明确未获授权、仍受版权保护的影视作品、书籍、音乐、图片等。

- 使用爬虫、破解技术、账号共享等方式绕开平台的付费墙、技术保护或访问控制。

- 对采集的内容进行删除水印、篡改来源信息、伪造许可证明等侵权操作。

- 将采集内容用于公开分发、商业运营或二次出售，除非单独取得对应授权。

## 4.3 来源登记与可追溯机制

每一条入库记录必须同时存储元数据字段：标题 / 名称、原始来源（URL 或渠道）、采集时间、采集人、许可类型（如 CC0、CC BY、正版购买、原创等）、许可证明或订单号（若有）、备注。未能填写合法来源与许可的内容，一律不得入库。

## 4.4 审核流程

所有采集内容在入库前需经过人工抽查审核：由 AI 初筛来源与许可标签，再由人工复核其来源是否可信、许可是否明确、是否属于合法采集范围。审核不通的内容予以删除，并记录原因。

表 2  合法来源与禁止行为速查

| 维度 | 允许（示例） | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 影视 | 公有领域影片、官方开放课件、正版购买制品 | 未授权的付费影视、爬取付费平台 |
| 书籍 | 古典公版书籍、CC0 书籍、正版电子书 | 未授权的近现代书籍、盗版 PDF |
| 图片 | CC0 图库、授权商用图、原创作品 | 未授权的摄影 / 设计作品 |
| 音频 | CC0 音效、授权免版权音乐、原创录音 | 未授权的商业音乐、爬取付费音乐平台 |

# 五、技术方案

## 5.1 总体架构

采集层（AI 辅助 + 手动下载）→校验层（格式与完整性检查）→标注层（元数据提取与版权登记）→审核层（人工复核）→存储层（本地文件与索引库）→检索层（检索工具 / 脚本）。各层之间以任务队列与日志串接，保证可追溯。

## 5.2 AI 辅助的作用与边界

AI 在本项目中的作用严格限定于“合法获取后的整理”，具体包括：

- 元数据补全：根据文件名、内容推断标题、作者、年代、分类、标签。

- 重复检测与去重：基于哈希与感知哈希识别重复文件。

- 自动分类与命名：按统一规范重命名、建立分类目录。

- 质量初筛：检测损坏文件、低分辨率图片、损坏音频等。

明确边界：AI 不参与任何绕开技术保护、账号共享、付费墙突破的行为；不对未授权内容进行任何处理。所有涉及版权判断的决策均由人工完成。

## 5.3 存储与检索

采用本地存储 + 索引库的方案。文件按 “类型 / 分类 / 子分类 / 文件” 四层结构存储；元数据与索引使用 SQLite 或类似轻量库，以便快速检索与统计。定期对存储进行完整性校验与备份。

## 5.4 环境与工具

表 3  环境与工具清单

| 类别 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Node.js / Python | 采集脚本与整理脚本 |
| 文件处理 | ffmpeg / Pillow / mutagen | 音视频与图片、音频元数据 |
| 存储 | 本地硬盘 + NAS（可选） | 内容与备份 |
| 索引 | SQLite | 元数据与检索 |
| AI 工具 | 多模态 AI 助手 | 元数据补全与初筛 |

# 六、实施路线与里程碑

项目预计用时 6 个月，分为五个阶段。各阶段以里程碑交付物为验收标准。

表 4  阶段与里程碑

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、准备 | 第 1 个月 | 确定合法渠道、制定命名与分类规范、搭建环境 | 渠道清单与规范文档 |
| 二、采集 | 第 2–4 个月 | 按四类分批采集，同步登记来源与许可 | 各类阶段性数量达标 |
| 三、整理 | 第 5 个月 | 去重、补元数据、分类归档 | 元数据完整率达标 |
| 四、复盘 | 第 5 个月 | 人工抽查审核，删除不合规内容 | 审核报告与清单 |
| 五、交付 | 第 6 个月 | 检索体系调优、文档与版权清单完善 | 内容库交付 |

## 6.1 阶段性数量分配

为保障采集质量与审核可控，各类内容分批推进，每批完成后进行审核再启动下一批。示例划分如下：

表 5  阶段性数量分配示例

| 类别 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 合计目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影视 | 300 部 | 400 部 | 300 部 | 1,000 部 |
| 书籍 | 3,000 本 | 4,000 本 | 3,000 本 | 10,000 本 |
| 图片 | 30,000 张 | 40,000 张 | 30,000 弤 | 100,000 弤 |
| 音频 | 30,000 首 | 40,000 首 | 30,000 首 | 100,000 首 |

注：上表为示例划分，实际分批依据合法资源的实际可用性与审核结果动态调整，不为追求数量而放宽合法性要求。

# 七、资源需求与预算

## 7.1 人力资源

表 6  人力资源需求

| 角色 | 主要职责 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 统筹、版权决策、审核终审 | 兼职 |
| 采集与整理执行 | 合法渠道采集、脚本维护、初筛 | 主要投入 |
| 版权审核 | 来源与许可复核、清单维护 | 兼职 |

## 7.2 硬件与资金预算

表 7  硬件与资金预算示例

| 项目 | 说明 | 预算区间 |
| --- | --- | --- |
| 存储介质 | 本地硬盘 / NAS，依内容总量考虑 | 【RMB：____】 |
| 服务器 / 带宽 | 采集与整理运行环境（若需） | 【RMB：____】 |
| 正版内容采购 | 正版书籍 / 音乐 / 制品（按需） | 【RMB：____】 |
| 备份介质 | 异地备份硬盘 / 云存储 | 【RMB：____】 |
| 合计 | —— | 【RMB合计：____】 |

说明：具体金额需结合实际采购计划填写，以區間形式示例。存储介质预算需按内容总量测算（如 1,000 部影视与 100,000 首音频的实际占用）。

# 八、风险分析与应对

表 8  主要风险与应对措施

| 风险 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 版权风险 | 误采未授权内容、许可识别错误 | 严格来源原则 + 人工复核 + 来源可追溯；存疑一律不入库 |
| 合规风险 | 不当使用爬虫或突破保护 | 明确禁止；仅用于授权内容的整理 |
| 存储风险 | 介质损坏、数据丢失 | 定期完整性校验 + 异地备份 |
| 质量风险 | 重复、低质、元数据缺失 | 去重 + 质量初筛 + 元数据补全 |
| 范围蔓延风险 | 数量目标大、周期拉长 | 分批推进、以审核通过率为前提，不为达数量牺牲合法性 |

重点强调：与一般项目不同，本项目的首要风险是版权与合规风险。任何为追求数量目标而放宽合法性要求的做法，均视为项目失败。合法性优先于数量。

# 九、预期收益与评估

## 9.1 预期收益

本项目为内部使用型项目，主要产出为可复用的内容资源底座，收益体现为：为后续学习、研究与创作提供统一、可检索的资源；通过来源可追溯与许可登记，降低未来合法使用与再授权的成本与风险。

## 9.2 评估指标

表 9  项目成果评估指标

| 维度 | 指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 各类内容采集量 | 达到阶段性目标 |
| 合法性 | 来源与许可可追溯率 | 100% |
| 元数据 | 元数据完整率 | ≥ 95% |
| 质量 | 重复率 / 损坏率 | 重复 ≤ 5%，损坏 ≤ 2% |
| 检索 | 检索命中率 | ≥ 90% |

## 9.3 结论

本项目在严格的版权与合规框架下具有可行性。建议以“合法性优先、分批推进、可追溯登记”为原则启动。若在准备阶段发现合法资源不足以支撑目标数量，应优先调整数量目标而非放宽合法要求。

# 附录

## 附录 A  合法资源渠道示例（待填写）

下表为合法渠道示例清单，实际渠道与链接需在准备阶段确认后填写，并确保每个渠道的使用条款与本计划第四章一致。

表 10  合法资源渠道示例

| 类别 | 渠道示例 | 许可类型 |
| --- | --- | --- |
| 影视 | 【待填写：公共领域 / 授权平台】 | 【待确认】 |
| 书籍 | 【待填写：公有领域 / CC0 库】 | 【待确认】 |
| 图片 | 【待填写：CC0 图库】 | 【待确认】 |
| 音频 | 【待填写：CC0 音效库】 | 【待确认】 |

## 附录 B  元数据字段规范

表 11  元数据字段规范

| 字段 | 说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| title | 标题 / 名称 | 必填 |
| source | 原始来源 URL 或渠道 | 必填 |
| license | 许可类型（CC0 / CC BY / 正版 / 原创 等） | 必填 |
| collected_at | 采集时间 | 必填 |
| collected_by | 采集人 | 必填 |
| category | 分类 | 必填 |
| tags | 标签（多值） | 可选 |
| review_status | 审核状态（待审 / 通过 / 不通过） | 必填 |
| review_note | 审核备注 | 可选 |